Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 lưu lịch sử kiểm tra: chưa Done do thiếu 2 chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử, lọc theo loại - PBI-05 hướng dẫn người dùng đã lỡ chuyển tiền: chưa Done do chưa được review chéo và kiểm thử trên điện thoại chỉ mới kiểm thử trên máy tính |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): mở ứng dụng -> kiểm tra sđt/đường link đáng ngờ -> xem cảnh báo kèm lý do -> gửi báo cáo sđt hoặc link đáng ngờ Người demo: 1 người trong nhóm dev đại diện để trình diễn |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - khi xem kết quả cảnh báo kèm lý do, các anh/chị thấy thông tin đã đủ rõ ràng để quyết định dừng chuyển tiền chưa? - các thao tác từ lúc nhập thông tin đến khi gửi báo cáo có bước nào gây khó khăn hay nhầm lẫn cho người dùng hay không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp - dev nên là người demo trực tiếp sản phẩm thay vì PO - chỉ trình diễn các PBI đã Done, có PBI-04 và PBI-05 chưa Done nên không thể trình diễn như thể sản phẩm đã hoàn chỉnh - PBI-05 chưa đạt DoD nên không thể nói là đã hoàn thành Sửa: Dev trình diễn increment đạt DoD theo user journey đã chọn, PO công bố rõ các PBI chưa Done |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp Báo cáo công việc cá nhân là daily scrum không phải sprint review. Sprint review tập trung vào increment và lấy phản hồi từ stakeholders Sửa: scrum team cùng stakeholders trải nghiệm và thảo luận về các tính năng vừa demo, scrum team đặt câu hỏi mở để thu thập góp ý, thảo luận về khả năng sử dụng và hướng cải tiến |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp Stakeholders cần thời gian tương tác, góp ý kiến xuyên suốt buổi họp chứ không chỉ 3 phút cuối PO là người quyết định PB và ưu tiên công việc sprint tới, không phải SM Sửa: PO ghi nhận feedback, tổng kết buổi review và làm rõ các bước tiếp theo trên PB, SM hỗ trợ điều phối đúng khung thời gian và nguyên tắc scrum |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi nhận ý tưởng vào PB để đánh giá độ ưu tiên cho các sprint tới, giải thích rõ tính năng vì nằm ngoại phạm vi sprint vừa rồi nên chưa thể làm ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | PO tiếp thu feedback, tạo 1 item trong PB để xử lý lỗi UI |